Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

N° Projet:p07 / Titre Projet:Robocode / Nom Etudiants: Stamboul Sofiane Colombeau Gallian Rovelli Hugo Crepin Laurent / Date de réunion (obligatoire): 17/10/2012 / Personnes présentes (obligatoire):Stamboul Sofiane Colombeau Gallian Rovelli Hugo Crepin Laurent Bonnefoy Ludovic

Points abordés: / Nous avons établie les sous groupes de projets par rapports aux deux axes d 'études: / Algorithme génétique : Colombeau Gallian, Crepin Laurent / Réseau de neurone : Stamboul Sofiane, Rovelli Hugo / On a parler aussi de choix de l'API JAVA pour Robocode. Le choix s'est fait par rapport aux affinités avec le langage JAVA. / On a aborder le sujet du contenu du rapport, le faite de savoir ce qui fallait y intégrer. En l’occurrence, la modélisation (diagrammes UML), le calendrier des tâches , l'explication des algorithmes , et la manière dont on les utilisera lors du développement.

Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé: / Depuis la dernière réunion : / -On a établie les sous-groupes dont chacun va travailler sur deux axes d'études qui sont l'algorithme génétique et le réseau de neuronne. / -On a aussi choisi l'API Robocode JAVA comme langage de développement, ainsi une qu'une bibliothèque JAVA pour les algorithme génétique (JGAP). / -On a fait des mise à jour sur le site du projet (présentation), ainsi que la mise en place de Github, lié à un google project. / -On a fait aussi des recherches d'ouvrage et de référence sur les deux algorithmes que l'on étudie (neural network and speech processing de David P .Morgan et Christopher l.Scofield) ainsi que l'ouvrage "Réseaux de neurones" sous la direction de Gérard Dreyfus qui donne des méthodes de résolutions et quelques applications.

Travail à réaliser: / On doit donc approfondir nos recherches, mettre en place un calendrier et mettre à jour le site / En priorité : / explication des algorithmes. / présentation du sujet à étoffer. / mise en place des références(liens, livres, …) / Tâches secondaires : / réalisation d'une barre d'avancement. / Mise à jour du site

Date prochaine réunion: