Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

N° Projet: 07 / Titre Projet: Robocode / Nom Etudiants:Colombeau Gallian, Stamboul Sofiane, Rovelli Hugo, Crepin Laurent / Date de réunion (obligatoire): 20/12/2012 / Personnes présentes (obligatoire):Colombeau Gallian, Crepin Laurent, Bonnefoy / Ludovic

Points abordés: / On a parlé du framework JGAP. Ce dernier est celui que l'on va utiliser pour le projet, pour la partie algorithme génétique. Ce sur point là Ludovic nous a dit de bien maîtriser les concepts grâce / à un exemple dont les sources sont disponibles sur le site : / « jgap.sourceforge.net/doc/robocode/robocode.html ». / On a aussi parlé du rapport , ainsi que de la soutenance qui aura lieu en janvier. / Pour le rapport, on a abordé la manière dont on devrait organiser le plan avec chaque partie : / - présentation du projet (context, l'existant, ...) / - Ressources disponibles (api, ...) / - Développement de chaque sous-partie pour les deux groupes. / Ce plan est bien sur provisoir. / Pour ce qui est de la soutenance orale, on parler de la manière dont on doit présenter le contexte, / les concepts ainsi que les solutions apportées afin de trouver un équilibre entre détails techniques / et idées trop vagues. / On a vu aussi qu'il était possible voire certain que le modèle de traitement sera différent entre les deux sous-groupes.

Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé: / Etude du modèle (traitement à effectuer par le robot ex:le tir,...) avec les paramètre / associés. / Etude du framework JGAP / Etude des principes de l'algorithme génétique

Travail à réaliser: / Etude complète et détaillée du framework JGAP / Etude du code source d'exemple disponible à l'adresse citée précédemment ; cet exemple d'implémentation décrit les concepts de l'algorithme génétique (mutation, sélection,...) / Rédaction du rapport / Préparation de la soutenance orale

Date prochaine réunion: