Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

N° Projet:07 / Titre Projet: Robocode / Nom Etudiants: Stamboule, Rovelli, Crepin, Colombeau / Date de réunion (obligatoire):03/05/2013 / Personnes présentes (obligatoire): Ludovic Bonnefoy, Stamboule, Rovelli, Crepin, / Colombeau

Points abordés: / Nous avons parlé de l'état d'avancement du projet. A savoir que pour chaque équipe, nous avons revu les sorties de nos algorithmes respectifs (wave surfing pour le RN et optimisation des paliers de tir pour l'Algorithme génétique). / Nous avons aussi parlé du rapport final qui est en cours de rédaction ainsi que de la réunion mi-parcours qui s'était passée avant les vacances. A savoir que les remarques ont été prises en compte pour le développement de chaque partie du projet.

Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé: / Mise en place d'un upload PHP sur le site du projet / Refonte au niveau de chaque sortie pour chaque partie du projet : / RN : la sortie sera la vague elle même / AG : la sortie sera une optimisation des paliers de tir

Travail à réaliser: / Finir le rapport final. / Finition de chaque partie, dans le but d'atteindre un résultat encore plus fonctionnel que dans l’état actuel.

Date prochaine réunion: