Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

N° Projet : 07 / Titre Projet : Robocode / Nom Etudiants : Stamboule, Rovelli, Crepin, Colombeau / Date de réunion (obligatoire) : 21/05/2013 / Personnes présentes (obligatoire) : Ludovic Bonnefoy Stamboule Rovelli Crepin / Colombeau

Points abordés: / Lors de cette réunion, nous avons discuté du plan et du contenu détaillé du rapport final. / Nous avons parlé de l'ensemble des problèmes rencontrés concernant l'ensemble du projet. / Enfin, nous avons discuté de l'organisation de la soutenance oral du 27 mai et de son contenu qu'il est important de mettre en avant. / Nous avons également décider de prendre rendez-vous avec Ludovic afin de nous exercer au travail oral de la soutenance finale.

Projet Master 1/2 - Compte rendu de réunion

Travail réalisé: / Rédaction du rapport final / Correction de plusieurs bogues pour chaque partie respective / Changement de stratégie pour l'esquive (utilisation de la stratégie stop and go) / Réalisation de plusieurs testes de configuration de reseau de neurones

Travail à réaliser: / Finition du rapport final / Récupération de données afin d'illustrer les résultats de nos tests / Préparation de la soutenance orale

Date prochaine réunion: